

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.02.2017 № 26

д. Трубичино

**Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Трубичинского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 04.02.2015 года № 51

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Трубичинский официальный вестник.

**Глава сельского поселения С.В. Анкудинов**

Утвержден

распоряжением Главы Трубичинского

сельского поселения

от 03.02.2017 № 26

**ПЛАН РАБОТЫ**

**по благоустройству и санитарной очистке территории Трубичинского сельского поселения**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | **Уборка территорий населенных пунктов, предприятий и организаций всех форм собственности** | в течение всего периода | Вяземская Е.В., Прошина О.В., Талах Н.Ю.,  руководители предприятий и организаций |
| 2 | **Рейды по благоустройству** | в течение всего периода | Вяземская Е.В., Прошина О.В. |
| 3 | **Озеленение:**  - разбивка цветочных клумб  МКД, МАДОУ, ООШ, СДК.  - проведение субботников  **- спил деревьев**  (кладбище д.Подберезье, д.Витка,  ул.Центральная, д.94, по заявкам)  **- спил кустарников**  ( карьер д. Витка)  **- посадка деревьев и кустарников**  д.Трубичино ДК, д.Вешки, по заявкам)  **-обкос сорной растительности**  **д.Подберезье:**  МКД: ул.Новгородская от д.11 до магазина «Пятерочка»;  от магазина «Пятерочка» до ИП «Сергеева»;  ул.Новая дд. 2,3,4,5;  детская площадка у д.3А ул. Новгородская;  ул.Рабочая д.2;  хоккейная площадка, СДК, Администрация, перед храмом Георгия Победоносца,  между детским садом и подстанцией;  школа-интернат от трассы до МКД.  **д. Трубичино:** сквер у СДК, МКД – между дд.35, 35 корп.2, площадка у д.35 корп.1. детская площадка, между дд.36, 37 и д.1,2 ул. Наволоцкая, д. 3 контейнерная площадка, между д.38 и поликлиникой. Дорога от поликлиники до поста ГАИ. Пешеходная дорожка от д.35 корп.2 до остановки. Пешеходная дорожка от магазина «Дикси» до д.11.  **д.Чечулино:** МКД – между МКД, детская площадка, у детского сада, пешеходная дорожка от остановки.  **д.Захарьино:**  территория у магазина «Райпо», ДК, церковь Святой Троицы, ул. Центральная, ул.Рахманинова до д.2 | май  май-июнь  январь-март  май, сентябрь  в течение  летнего периода | Вяземская Е.В.  Руководители предприятий и организаций, старшие домов МКД  Вяземская Е.В.,  Прошина О.В.,  Талах Н.Ю.,  Руководители предприятий и организаций, старшие домов МКД  Вяземская Е.В.,  ИП Цветков,  ООО «Горизонт»,  (по согласованию)  Бунин А.М.,  Вяземская Е.В.,  Талах Н.Ю.,  Вяземская Е.В.,  Прошина О.В.,  Сазонова Т.М.,  старшие домов МКД, Совет молодежи, ТОС «Некохово-Вешки»  ИП Цветков (по согласованию),  Талах Н.Ю.,  Вяземская Е.В.,  Прошина О.В. |
| 4 | **Уличное освещение:**  -организация уличного освещения с использованием новых технологий;  **-** организация работы по реконструкции  ламп уличного освещения  (д.Захарьино, Подберезье, д.Стрелка, д.Котовицы**;**  **-** установка приборов учета | в течение года | На основании договора  ООО «Горизонт»,  Вяземская Е.В. |
| 5 | **Ликвидация несанкционированных стихийных свалок:**  **д.Витка:**  кладбище;  аэродром  **д.Трубичино**:  гаражи;  ул.Устье контейнерная площадка;  **д.Чечулино**:  гаражи;  кладбище  **д.Подберезье**:  гаражи;  кладбище;  дорога на д.Теремец;  **д.Тютицы**:  кладбище  **д.Захарьино:**  кладбище;  дорога на Мясной Бор | март- октябрь | На основании договора  ИП И.Н.Чесноков,  Вяземская Е.В. |
| 6 | **Выполнение работ по уборке территории кладбищ:**  д. Подберезье, д. Витка, у д. Тютицы, д.Захарьино, д.Некохово, у д.Ямно, д.Чечулино | II-III квартал | Вяземская Е.В. |
| 7 | **Организация услуг по сбору и вывозу мусора**  Частный сектор | в течение всего года | ЗАО «Спецавтохозяйство»,  ООО «Управляющая компания «Вече»,  Вяземская Е.В. |
| 8 | **Координация уборки памятников** | до 6 мая 2017 | Шефствующие организации  (по согласованию)  Совет молодежи Трубичинского сельского поселения, волонтеры |
| 9 | **Благоустройство сквера:**  **-**изготовление эскиза благоустройства сквера;  - высадка дополнительных саженцев деревьев, кустарников;  - разбивка цветочных клумб;  - установка лавочек;  - ремонт дорожек;  -ремонт освещения;  - ограждение | с апреля по август | Вяземская Е.В.,  «Графинфо»  ООО «Новсруб» Ахмедов М.Г.  ИП Чесноков  Бунин А.М.,  ООО «Горизонт»  (по согласованию) |
| 10 | **Обустройство спортивной площадки**  д.Подберезье;  д.Чечулино  д.Трубичино  между дд.35, 35 корп.2  **Обустройство детской площадки:**  д.Мясной Бор | II - IVквартал  2017 г. | Вяземская Е.В.,  Прошина О.В.,  Талах Н.Ю.  Старшие домов:  Филиппова Е.В.,  Филиппова Т.И. |
| 11 | **Ремонт детских, спортивных площадок**  д. Трубичино:  у котельной покраска;  у д.35, 35 корп.1. 37 покраска,  д.Подберезье добавить элементы, покраска, ремонт |  | Вяземская Е.В. |
| 12 | **Обустройство парковочных мест:**  д.Трубичино у магазина «Дикси» |  | Вяземская Е.В. |
| 13 | **Обустройство лавочек**  **д.Трубичино:**  сквер, детская площадка  **д.Подберезье:**  школа-интернат  **д.Захарьино:**  Церковь Святой Троицы | Май, июнь | Ахмедов М.Г.,  Вяземская Е.В. |
| 14 | **Обеспечение приема ртутьсодержащих ламп и сдачу в специализированные организации.** | В течении всего года | Е.В.Вяземская |