Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  24.03.2017  № 72

д. Трубичино

О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

В целях обеспечения мероприятий по санитарной очистке  благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения:

1. Провести с 27.03.2017 по  26.05.2017 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству, уборке и озеленению территорий Трубичинского сельского поселения.

2. Провести общественный субботник  22.04.2017года:

3. Утвердить комиссию по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника в составе:

Вяземская Е.В., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения, председатель комиссии,

Члены комиссии:

Прошина О.В., заместитель Главы Администрации Трубичинского сельского поселения;

Талах Н.Ю., главный служащий Администрации Трубичинского сельского поселения;

Адбуразакова Л.А., директор МАУ «Подберезский сельский дом культуры»;

Грунина Н.Н. заведующая  филиала «МАУ «Подберезский сельский дом культуры д.Захарьино»;

Вильковская Е.А., директор МАУ «Трубичинский сельский дом культуры»;

Васильева А.В., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 14»;

Задевасерс И.В., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 25»;

Иванова О.С., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 16»;

Степанова Т.Н., директор МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа»;

Алексеев А.В., директор МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»;

Вековищева Н.М., директор МАОУ «Захарьинская основная общеобразовательная школа»;

Синицын В.А., директор МАОУ «Трубичинская основная общеобразовательная школа».

4. На территориях многоквартирных домов - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении);

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, находящихся во владении, пользовании, аренде юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - соответственно юридические лица и должностные лица организаций, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков;

на территориях общего пользования (улицах,  набережных, площадях, парках, скверах и проч.) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,  а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объекты, принять активное участие в субботнике, обеспечить приведение собственных, прилегающих и закрепленных территорий в надлежащее состояние за счет собственных средств.

5. Утвердить прилагаемый перечень работ, назначить ответственных, установить сроки и контроль за выполнением работ.

6. Опубликовать распоряжение в газете «Трубичинский официальный вестник».

Глава сельского поселения                                                          С.В. Анкудинов

Утвержден

распоряжением Администрации Трубичинского сельского поселения

от 24.03.2016 №

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий Порядок закрепленные воинские захоронения (покрасить оградки, побелить бордюры, деревья, обновить надписи на плитах и т. д.) | до 02.05.2017 | Администрация сельского поселения; руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения; руководители предприятий и организаций, ИП |
| 2. | Очистить от бытового мусора населенные пункты сельского поселения | до 20.05.2017 | Администрация сельского поселения; ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» |
| 3. | Организовать и провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок гражданские кладбища, мостки, канавы, обочины, прибрежные территории | до 01.05.2017 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Заготовить и посадить саженцы в населенных пунктах | до 20.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» |
| 5. | Провести благоустройство, уборку и озеленение у многоэтажных жилых домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий | до 01.05.2017 | Администрация сельского поселения; ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» (придомовая территория МКД) |
| 6. | Побелить бордюры, покрасить мусорные контейнеры, оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения | до 20.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» (придомовая территория МКД) |
| 7. | Спилить засохшие деревья, обрезать сухие ветки, верхушки у кустов | до 30.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» |
| 8. | Провести ремонт ограждений, детских и спортивных площадок, скамеек и бельевых площадок у многоэтажных жилых домов | до 20.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» |
| 9. | Установить песочницы, скамеечки у песочниц и домов, устроить ограждение мусорных контейнеров | до 29.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт»; ООО СК «Антей» |
| 10. | Очистить от мусора подвалы многоэтажных домов и привести в порядок все подъезды | до 29.05.2017 | ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»; ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» ООО СК «Антей» |
| 11. | Планировка с подсыпкой территории в местах вскрытия трасс газопровода, водопровода и теплотрассы | до 26.05.2017 | НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородская», ООО ТК «Новгородская», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» |
| 12. | Провести уборку и очистить от сухой травы территории у жилых домов (частный сектор) до центральной дороги (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев | до 08.05.2017 | Администрация сельского поселения, собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 13. | Провести в период двухмесячника по благоустройству работы по уборке производственных помещений, баз, складов и прилегающих к ним территорий | до 08.05.2017 | Руководители предприятий и организаций, школ, детских садов, СДК |
| 14. | Привести в порядок территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынок, автобусные остановки | до 08.05.2017 | Новгородское райпо, индивидуальные предприниматели, юридические лица, собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 15. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора и планировки территорий | по необходи- мости | Администрация сельского поселения, ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» ООО СК «Антей» |