Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.04.2015 № 17

д. Трубичино

О проведении двухмесячника по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

В целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения:

1. Провести с 17 апреля по 24 июня 2015 года двухмесячник по благоустройству, уборке и озеленению территорий Трубичинского сельского поселения.

2. Провести работы по благоустройству прибрежных территорий, территорий, отведенных под гаражные комплексы и автобусные остановки.

3. 17 апреля 2014 года провести общественный субботник.

4. Утвердить комиссию по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника в составе:

Самойлович А.Л., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения, председатель комиссии,

Члены комиссии:

Дорофеева Н.В., мастер участка № 8 филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал»,

Магаляс В.Р., начальник ВКУ № 2 ООО «Новкоммунсервис»,

Тетервова Т.С., начальник ЖЭУ №-7 ООО «Управляющая компания «Вече»,

Жданова Н.П., начальник ЖЭУ №-2 ООО «Управляющая компания «Вече»,

Адбуразакова Л.А., директор МАУ «Подберезский сельский дом культуры»,

Сугоровская В.Н., председатель Совета ветеранов Трубичинского сельского поселения,

Васильева А.В., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 14»,

Кимарцева О.М., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 25»,

Иванова О.С., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 16»,

Степанова Т.Н., директор МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа»,

Алексеев А.В., директор МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»,

Вековищева Н.М., директор МАОУ «Захарьинская основная общеобразовательная школа»,

Синицын В.А., директор МАОУ «Трубичинская основная общеобразовательная школа»,

5. Утвердить прилагаемый перечень работ, назначить ответственных, установить сроки и контроль за выполнением работ.

6. Опубликовать распоряжение в газете «Трубичинский официальный вестник».

Глава сельского поселения                                                          С.В. Анкудинов

Утвержден

распоряжением Администрации Трубичинского сельского поселения

от 09.04.2015 № 17

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок воинские захоронения (покрасить оградки, побелить поребрики, деревья, обновить надписи на плитах и т. д.) | до 04.05.2015 | Администрация Новгородского муниципального района; Администрация сельского поселения; руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения; руководители предприятий и организаций, ИП |
| 2. | Очистить от бытового мусора населенные пункты сельского поселения | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения; ООО «Управляющая компания «Вече» |
| 3. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок гражданские кладбища, мостки, канавы, обочины, прибрежные территории | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Заготовить и посадить саженцы в населенных пунктах | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» (придомовая территория МКД) |
| 5. | Провести благоустройство, уборку и озеленение у многоэтажных жилых домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий | до 08.05.2015 | Администрация сельского поселения, Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» (придомовая территория МКД) |
| 6. | Побелить поребрики, покрасить мусорные контейнеры, оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» (придомовая территория МКД) |
| 7. | Спилить засохшие деревья, обрезать сухие ветки, верхушки у кустов | до 30.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» (придомовая территория МКД) |
| 8. | Провести ремонт ограждений, скамеек и бельевых площадок у многоэтажных жилых домов | до 20.05.2015 | ООО «Управляющая компания «Вече» |
| 9. | Установить песочницы, скамеечки у песочниц и домов, устроить ограждение мусорных контейнеров | до 29.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» (придомовая территория МКД) |
| 10. | Очистить от мусора подвалы многоэтажных домов и привести в порядок все подъезды | до 29.05.2015 | ООО «Управляющая компания «Вече» |
| 11. | Планировка с подсыпкой территории в местах вскрытия трасс газопровода, водопровода и теплотрассы | до 02.06.2015 | ООО «Новкоммунсервис», ОООО ТК «Новгородская», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» |
| 12. | Провести уборку и очистить от сухой травы территории у жилых домов (частный сектор) до центральной дороги (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев | до 08.05.2015 | Администрация сельского поселения |
| 13. | Провести в период месячника по благоустройству работы по уборке производственных помещений, баз, складов и прилегающих к ним территорий | до 08.05.2015 | Руководители предприятий и организаций, школ, детских садов |
| 14. | Привести в порядок территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынок, автобусные остановки | до 08.05.2015 | Новгородское райпо, индивидуальные предприниматели, юридические лица |
| 15. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора и планировки территорий | по необходи- мости | Администрация сельского поселения, ООО «Управляющая компания «Вече» |