Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  31.03.2016  № 151

д. Трубичино

О проведении двухмесячника по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

В целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения:

1. Провести с 02 апреля по 06 июня 2016 года двухмесячник по благоустройству, уборке и озеленению территорий Трубичинского сельского поселения.

2. Провести работы по благоустройству прибрежных территорий, территорий, отведенных под гаражные комплексы и автобусные остановки.

3. Провести общественный субботник:

- д. Чечулино  02 апреля 2016 года;

- д. Трубичино, д. Подберезье  09 апреля 2016 года;

4. Утвердить комиссию по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника в составе:

Вяземская Е.В., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения, председатель комиссии,

Члены комиссии:

Дорофеева Н.В., мастер участка № 8 филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал»;

Магаляс В.Р., начальник ВКУ № 2 ООО «Новкоммунсервис»;

Тетервова Т.С., начальник ЖЭУ №-7 ООО «Управляющая компания «Вече»;

Жданова Н.П., начальник ЖЭУ №-2 ООО «Управляющая компания «Вече»;

Красносельских М.М., председатель ТСЖ «Стипенка»;

Станкевич В.А., председатель правления ТСН «Альтаир»;

Назаренко Е.И., мастер участка д.Чечулино Управляющей компании «Комфорт»;

Адбуразакова Л.А., директор МАУ «Подберезский сельский дом культуры»;

Вильковская Е.А., директор МАУ «Трубичинский сельский дом культуры»;

Сугоровская В.Н., председатель Совета ветеранов д.Подберезье;

Артамонова Н.В., председатель Совета ветеранов д. Трубичино;

Васильева А.В., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 14»;

Кимарцева О.М., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 25»;

Иванова О.С., заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 16»;

Степанова Т.Н., директор МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа»;

Алексеев А.В., директор МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»;

Вековищева Н.М., директор МАОУ «Захарьинская основная общеобразовательная школа»;

Синицын В.А., директор МАОУ «Трубичинская основная общеобразовательная школа».

5. Утвердить прилагаемый перечень работ, назначить ответственных, установить сроки и контроль за выполнением работ.

6. Опубликовать распоряжение в газете «Трубичинский официальный вестник».

Глава сельского поселения                        С.В. Анкудинов

Утвержден

распоряжением Администрации Трубичинского сельского поселения

от 31.03.2016 № 151

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок воинские захоронения (покрасить оградки, побелить бордюры, деревья, обновить надписи на плитах и т. д.) | до 02.05.2015 | Администрация Новгородского муниципального района; Администрация сельского поселения; руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения; руководители предприятий и организаций, ИП |
| 2. | Очистить от бытового мусора населенные пункты сельского поселения | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения; ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир» ООО «Комфорт» |
| 3. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок гражданские кладбища, мостки, канавы, обочины, прибрежные территории | до 01.05.2015 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Заготовить и посадить саженцы в населенных пунктах | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир» ООО «Комфорт» (придомовая территория МКД) |
| 5. | Провести благоустройство, уборку и озеленение у многоэтажных жилых домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий | до 08.05.2015 | Администрация сельского поселения, Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» (придомовая территория МКД) |
| 6. | Побелить бордюры, покрасить мусорные контейнеры, оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения | до 20.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» (придомовая территория МКД) |
| 7. | Спилить засохшие деревья, обрезать сухие ветки, верхушки у кустов | до 30.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече» ; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» (придомовая территория МКД) |
| 8. | Провести ремонт ограждений, скамеек и бельевых площадок у многоэтажных жилых домов | до 20.05.2015 | ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» |
| 9. | Установить песочницы, скамеечки у песочниц и домов, устроить ограждение мусорных контейнеров | до 29.05.2015 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» (придомовая территория МКД) |
| 10. | Очистить от мусора подвалы многоэтажных домов и привести в порядок все подъезды | до 29.05.2015 | ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»; ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» |
| 11. | Планировка с подсыпкой территории в местах вскрытия трасс газопровода, водопровода и теплотрассы | до 02.06.2015 | ООО «Новкоммунсервис», ООО ТК «Новгородская», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» |
| 12. | Провести уборку и очистить от сухой травы территории у жилых домов (частный сектор) до центральной дороги (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев | до 08.05.2015 | Администрация сельского поселения |
| 13. | Провести в период месячника по благоустройству работы по уборке производственных помещений, баз, складов и прилегающих к ним территорий | до 08.05.2015 | Руководители предприятий и организаций, школ, детских садов, СДК |
| 14. | Привести в порядок территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынок, автобусные остановки | до 08.05.2015 | Новгородское райпо, индивидуальные предприниматели, юридические лица |
| 15. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора и планировки территорий | по необходи- мости | Администрация сельского поселения, ООО «Управляющая компания «Вече»; ТСЖ «Стипенка»: ООО «Жилой квартал»; ТСН «Альтаир»; ООО «Комфорт» |