

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| от 15.06.2020 № 124/1  д. Трубичино  **О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017-2022 гг.»** |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Трубичинского сельского поселения, постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 21.10.2015 № 185 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Трубичинского сельского поселения, их формирования и реализации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017-2022 гг.», утвержденную постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 31.10.2016 № 179/1 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции;

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в прилагаемой редакции;

1.3. Пункт 1.1. «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 1. «Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Трубичинского сельского поселения, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сферемуниципальной программы дополнить следующим абзацем:

«В 2020 году планируется произвести текущий ремонт следующих автомобильных дорог Трубичинского сельского поселения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Объем финансирования, руб. | Источник финансирования, руб. | |
| Бюджет Новгородской области, руб. | Бюджет Трубичинского сельского поселения, руб. |
| д. Чечулино ул. Центральная (участок дороги) | 2 260 520,39 | 1 951 422,24 | 309 098,15 |
| д. Подберезье ул. Новгородская | 1 376 217,99 | 1 306 828,85 | 69 389,14 |
| д. Трубичино от поворота на п. Волховский до поста ГАИ (участок дороги вдоль д.38) | 506 504,64 | 480 966,59 | 25 538,05 |
| д. Трубичино от поворота на п. Волховский до поста ГАИ (участок дороги вдоль д.35) | 167 057,0 | 0 | 167 057,0 |
| д. Трубичино у Дома культуры | 177 203,0 | 0 | 177 203,0 |
| д. Трубичино от поворота на п. Волховский до поста ГАИ (участок дороги вдоль д.35 к.1) | 506 651,10 | 0 | 506 651,10 |
| д. Захарьино, ул. Рахманинова (участок дороги) | 305 303,0 | 0 | 305 303,0 |
| д. Чечулино ул. Воцкая (участок дороги) | 1 153 564,0 | 659 179,43 | 494 384,57 |
| Д. Трубичино ул. Устье -2 | 896 537,0 | 473 602,89 | 422 934,11 |
| Итого | 7 349 558,12 | 4 872 000,0 | 2 477 558,12 |

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в прилагаемой редакции;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трубичинский официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Трубичинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: www.трубичино.рф.

**Глава сельского поселения С.В. Анкудинов**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского**

**поселения на 2017-2022 гг.»**

**1. Наименование муниципальной программы:** Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017-2022 гг.(далее – муниципальная программа)

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Трубичинского сельского поселения

**3. Соисполнители муниципальной программы:** нет

**4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):** нет

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1: Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог, % | 97 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей поселения | | | | | | | |
| 2.1 | Доля сетей уличного освещения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения, % | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| 2.2. | Объем спиленных старых и аварийных деревьев и иной растительности, м3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.3. | Площадь окошенных территорий общего пользования, га | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.4. | Объем удаленных ТБО, м3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Задача 3:Организация условий для проведения спортивных мероприятий для населения | | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом, % | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 20 |
| 3.2. | Количество реализованных проектов строительства | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 4:Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | |
| 4.1. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших поддержку, ед. | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Задача 5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере культуры | | | | | | | |
| 5.1. | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 6: Реализация проекта «Народный бюджет 2020 года» | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Народный бюджет 2020 года» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 7 (А1) Реализация национального проекта «Культура» | | | | | | | |
|  | Достижение результатов федерального проекта "Культурная среда" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2017-2022 гг.

**7. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 2017 | 0 | 4 501,4 | 14 745,63 | 0 | 19 247,03 |
| 2018 | 35,1 | 2 568,455 | 11 827,254 | 0 | 14 430,809 |
| 2019 | 158,954 | 11 219,972 | 12 585,297 | 0 | 23 964,223 |
| 2020 | 18084,784 | 11173,987 | 16499,83942 | 0 | 45758,61042 |
| 2021 | 133,164 | 4 911,777 | 10 069,48 | 0 | 15 114,421 |
| 2022 | 133,164 | 4 912,403 | 10 103,08 | 0 | 15 148,647 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017-2022 годы

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения**

**на 2017-2022 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Исполнитель | | | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация Трубичинского поселения | | | 2017 - 2022 год | 1.1. | Бюджет Новгородской области  Бюджет Трубичинского сельского поселения | 4 461,00  323,55 | 2 100,0  576,56 | 10 215,0  402,874 | 4 872,0  1321,34402 | 4872,0  260,0 | 4872,0  260,0 |
| 1.2. | | Ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация Трубичинского поселения | | | 2017 - 2022 год | 1.1. | Бюджет Трубичинского сельского поселения | 5660,15 | 3706,64 | 41028,103 | 2571,15040 | 3018,3 | 3196,2 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Трубичинского поселения | | | 2017 – 2022 год | 2.1. | Бюджет Трубичинского сельского поселения | 3 500,0 | 3283,8 | 2959,2 | 2539,2 | 2139,2 | 2139,2 |
| 2.2 | | Озеленение | Администрация  Трубичинского  поселения | | | 2017 – 2022 год | 2.2., 2.3. | Бюджет Трубичинского сельского поселения | 900,0 | 1360,0 | 700,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2.3 | | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация  Трубичинского  поселения | | | 2017 – 2022 год | 2.4. | Бюджет Трубичинского сельского поселения | 4 202,38 | 2758,003 | 3287,703 | 1828,391 | 4224,921 | 4081,247 |
| Задача 3:Организация условий для проведения спортивных мероприятий для населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение Спартакиады среди организаций, учреждений и трудовых коллективов Трубичинского сельского поселения | | | Администрация  Трубичинского  поселения | 2017-2019 год | | 3.1. | Бюджет Трубичинского сельского поселения | 100,0 | 61,1 | 66,12 | 80,0 | - |  |
| 3.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения в д. Подберезье | | | Администрация  Трубичинского  поселения | 2020 год | | 3.2. | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет Трубичинского сельского поселения  Внебюджетные источники | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 9661,16  2885,8  3937,085 | -  -  -  - | -  -  -  - |
| Задача 4: Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия, направленные на поддержку проектов местных инициатив граждан | | | Администрация Трубичинского поселения | 2017-2019 год | | 4.1. | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет Трубичинского сельского поселения  Внебюджетные источники | 40,4  59,55 | 35,1  468,455  81,151 | 0  957,468  1030,413 | 644,6  192,5  696,33 | 0 | 0 |
| Задача 5: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений | | | Администрация Трубичинского поселения | 2019 год | | 5.1. | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет Трубичинского сельского поселения | -  - | -  - | 158,954  47,504  10,884 | 133,164  39,777  27,059 | 133,164  39,777  27,059 | 133,164  40,403  26,433 |
|  | Задача 6: Реализация проекта «Народный бюджет 2020 года» | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Народный бюджет 2020 года» | | | Администрация Трубичинского поселения | 2020 год | | 6.1. | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет Трубичинского сельского поселения  Внебюджетные источники | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  1 000,0  2 600,0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
|  | Задача 7 (А1)Реализация национального проекта «Культура» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Достижение результатов федерального проекта "Культурная среда" | | | Администрация Трубичинского поселения | 2020 | |  | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет Трубичинского сельского поселения | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 7645,86  2183,91  99,28 | -  -  - | -  -  - |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | **19247,03** | **14430,809** | **23964,223** | **45758,61042** | **15114,421** | **15148,647** |