

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.12.2020 № 44

д. Трубичино

**Об утверждении Плана**

**противопаводковых мероприятий на территории Трубичинского сельского поселения в 2021 году.**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за­ щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Трубичинского сельского поселения

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Трубичинского сельского поселения в 2021 году (далее План).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на служащего 2 категории Администрации Трубичинского сельского поселения Митякова Д.Е.

3. О ходе выполнения Плана ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в течение паводкового периода, представлять информацию о ходе выполнения мероприятий в отдел по делам ГО и ЧС Администрации Новгородского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Трубичинский официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Трубичинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.трубичино.рф](http://www.трубичино.рф).

## Глава сельского поселения С.В. Анкудинов

**УТВЕРЖДЕН**

Распоряжением от 14.12.2020 г. № 44

Администрации Трубичинского сельского поселения

**ПЛАН**

противопаводковых мероприятий на территории Трубичинского сельского поселения в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проводимого мероприятия** | **Срок** | **Исполнитель** |
| 1 | Уточнить количество маломерных судов у населения и разработать порядок их привлечения и использования в целях жизнеобеспечения. | до 23.03.2021 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Рассмотреть и решить вопросы о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ. | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Рассмотреть возможность заключения договоров с организациями и физическими лицами на всестороннее жизнеобеспечение отселяемых жителей в случае их подтопления, в том числе организация их расселения и питания, изготовления и установку трапов, настилов и вывоз их к местам установки. | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Определить места эвакуации скота и птицы, вывоз и закрепления сена, дров, другого имущества в целях предотвращения их смыва паводковыми и талыми водами. | до 25.03.2021 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Информировать население о паводковой обстановке, мерам безопасности на воде. | до 25.03.2021 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и пожарных мотопомп, создание добровольных пожарных дружин (команд) в населенных пунктах в случаях невозможности проезда к ним пожарной техники. | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения |
| 7 | Подготовить списки согласных на отселение жителей населенных пунктов попадающих предполагаемые зоны подтоплений. | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения |
| 8 | Подготовить списки граждан, попадающих предполагаемые зоны подтопления. | до 25.03.2021 | Администрация сельского поселения |
| 9 | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под роспись с выдачей соответствующих памяток. | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения |
| 10 | Рассмотреть на заседании Совета депутатов поселения вопрос о выделении финансовых средств на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения |
| 11 | В предпаводковый период организовать очистку ливневых каналов, выгребных ям и септиков частных домовладений. | до 12.04.2021 | Администрация сельского поселения  Обслуживающая организация |
| 12 | Обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости населения, подвергшегося подтоплению и в места возможного отселения граждан. | в течении паводкового периода | Администрация сельского поселения.  ООО «Комбинат общественного питания» (договор) |
| 13 | Обеспечить бесперебойную доставку корреспонденции, пенсий в населенные пункты, подвергшиеся подтоплению и в места возможного отселения граждан. | в течении паводкового периода | Администрация сельского поселения, Отделение ФГУП «Почта России» д.Трубичино (по согласованию) |
| 14 | Уточнить составы и провести тренировки по оповещению и сбору оперативной группы КПЛЧС и ОПБ Администрации сельского поселения и их действия в течении паводкового периода. | март 2021 года | Администрация сельского поселения |