

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.03.2022 № 3

д. Трубичино

**О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения**

В целях обеспечения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения:

1. Провести с 01 апреля 2022 года по 01.06.2022 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству, уборке и озеленению территорий Трубичинского сельского поселения.

2. Провести 22.04.2022, 23.04.2022 субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий поселения.

3. Утвердить комиссию по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника в составе:

Вяземская Е.В., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Прошина О.В., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения;

Талах Н.Ю., главный служащий Администрации Трубичинского сельского поселения;

Митяков Д.Е., ведущий специалист Администрации Трубичинского сельского поселения;

Филатов А.В., директор МАУ «Подберезский сельский дом культуры»;

Янчевская Л.Н., директор МАУ «Трубичинский сельский дом культуры»;

Степанова Т.Н., директор МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);

Алексеев А.В., директор МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) (по согласованию);

Бунина О.Г., заведующая филиалом МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» филиал д.Захарьино (по согласованию);

Синицын В.А., директор МАОУ «Трубичинская основная общеобразовательная школа» (по согласованию).

4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения, ответственным по организации работ двухмесячника обеспечить активное участие в субботнике, приведение собственных, прилегающих и закрепленных территорий в надлежащее состояние за счет собственных средств.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трубичинский официальный вестник» и разместить на официальном сайте Трубичинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава сельского поселения С.В. Анкудинов**

Утвержден

распоряжением Администрации

Трубичинского сельского поселения от 31.03.2022 № 3

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения**

| №  п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за организацию работ |
| --- | --- | --- | --- |
| **д. Трубичино** | | | |
| 1. | Провести уборку воинского захоронения (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | до 1 мая | Администрация МАОУ «Трубичинская ООШ», Совет молодежи, Совет ветеранов, депутаты  Вяземская Е.В.  Синицын В.А.  Янчевская Л.Н.  Баранова Ф.Г. |
| 2. | Организовать и провести уборку гражданского кладбища д.Витка.  Подвоз песка. | до 1 мая  до 1 июня | Администрация  Вяземская Е.В.  ИП «Чесноков» |
| 3. | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных  жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:  – побелить бордюры;  – отремонтировать оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, бельевые площадки;  – очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;  – очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;  – спилить засохшие деревья, кустарники. | 22, 23 апреля | Администрация сельского поселения,  депутаты Совета депутатов,  ТСЖ «Стипенка»  ТСН «Альтаир»  ТСЖ Трубичино 35/2  ТСЖ Трубичино 35-1  ООО «Аркада»  ООО «Веронда»  ООО «Прометей» |
| 4. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров). | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5. | Привести в надлежащее состояние административные здания, производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров). | 1-30 апреля | ООО «Трубичино»  ЗАО «Легмашмонтаж»  ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница»  ТК «Новгородская» |
| 6. | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны (10 метров от объекта). | 1-23 апреля | ООО «Вико»  магазин «Тройка»  магазин «Мяском»  магазин «Дикси»  магазин «Градусы»  магазин «Околица»  супермаркет «Пятерочка»  Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки. | 25,26,27 апреля | Администрация  Вяземская Е.В.  ИП «Чесноков» |
| 8. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Трубичинская ООШ», спортивной площадки, детской площадка, зону пруда. Организовать и провести уборку детского сада, прилегающей территории около сквера. | 22 апреля | МАОУ «Трубичинская ООШ»  Администрация  Синицын В.А.  Шеф Ю.А. |
| 9. | Организовать и провести уборку территории около Трубичинского Дома культуры, сквера, детской площадки у д.35, детской площадки у д. 36. | 1-22 апреля | Администрация  Совет депутатов  МАУ «Трубичинский СДК»  ОПС д.Трубичино  МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д.Трубичино  Вяземская Е.В., Янчевская Л.Н.,  Баранова Ф.Г. |
| 10. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба», карьер д.Витка. | 20 мая | Администрация,  МАОУ «Трубичинская ООШ», МАУ «Трубичинский СДК», волонтеры, Совет молодежи,  Вяземская Е.В., Янчевская Л.Н.,  Синицын В.А. |
| 11. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкции. | 1-30 апреля | КХНР Новгородского района  ТК «Новгородская»  МУП «Новгородский водоканал |
| **д.Чечулино** | | | |
| 1. | Провести уборку «Памятного знака» д.Чечулино (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | до 1 мая | МАУ «Чечулинский РЦФ»  МАОУ «Чечулинская СОШ», Совет молодежи, Совет ветеранов  Фоменко Э.Г., Алексеев А.В.  Никитин Н.М., Зыкина Т.В. |
| 2. | Организовать и провести уборку гражданского кладбища д.Чечулино. Организовать подвоз песка. | до 1 мая  до 1 июня | Администрация  Вяземская Е.В., Прошина О.В. |
| 3. | Провести мероприятия по благоустройству и озеленению у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:  – побелить бордюры;  Отремонтировать:  – скамейки, ограждения;  – очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;  – очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;  – спилить засохшие деревья, кустарники. | 22, 23 апреля | Старшие домов,  ООО «Север»,  ООО «Выбор» |
| 4. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5. | Привести в надлежащее состояние административные здания, производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним территории (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | ООО «Новгородский бекон»,  Чечулинская врачебная амбулатория |
| 6. | Привести в надлежащее состояние здания и прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений  ООО «Трио»  супермаркет «Пятерочка»  магазин «Красное и белое»  магазин «Изобилие»  магазин «Хуторок»  магазин «Райпо» |
| 7. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Чечулинская СОШ» и прилегающую территорию.  Организовать и провести уборку детского сада и прилегающую территорию (10 метров). | 1-30 апреля | МАОУ «Чечулинская СОШ»,  Алексеев А.В.,  Ефремова И.А. |
| 8. | Организовать и провести уборку территории к МАУ «Чечулинский РЦФ», спортивной площадки, почты. | 17 апреля | Чечулинский РЦФ,  МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д.Чечулино  ОПС д.Чечулино  Совет молодежи,  Фоменко Э.Г., Никитин Н.М.  Тарасова Т.В., Андреева Н.Е. |
| 9. | Организовать и провести уборку общественных территорий. | 1-30 апреля | Вяземская Е.В.  Прошина О.В. |
| 10. | Организовать и провести уборку территории ДШИ «Камертон». | 22 апреля | ДШИ «Камертон»  Виноградова Е.Е. |
| 11. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны карьера д.Чечулино. | до 30 апреля | МАОУ «Чечулинская СОШ», волонтеры, Совет молодежи,  Алексеев А.В., Никитин Н.М. |
| 12. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкции. | 1-30 апреля | КХНР Новгородского района  ТК «Новгородская» |
| **д.Подберезье** | | | |
| 1. | Провести уборку воинских захоронений (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | до 1 мая | Администрация  МАОУ «Подберезская СОШ»,  Совет молодежи, Совет ветеранов,  ГОБОУ «Школа-интернат №5»  Степанова Т.Н., Ткачева Е.Ф.,  Делянская Т.А., Савко С.А. |
| 2. | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных  жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:  – побелить бордюры;  – отремонтировать скамейки, ограждения;  – очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;  – очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;  – спилить засохшие деревья, кустарники. | 1-30 апреля | Старшие домов  ООО «Символ»  ООО «Лига»  ООО «Статус»  ООО «Вече-7» |
| 3. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 4. | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Руководители предприятий |
| 5. | Привести в надлежащее состояние здания и прилегающие к ним общественные территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки, автобусные остановки (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Магазин «у Маргариты»  Магазин «Трио»  Магазин ИП Сергеева  Супермаркет «Пятерочка»  Супермаркет «Магнит»  магазин «Красное и белое»  Магазин ИП Кириллова  Магазин – ул. Центральная, д.95  ОСП д.Подберезье |
| 6. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки общественных территорий. | до 1июня | Администрация  Вяземская Е.В.  Талах Н.Ю. |
| 7. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Подберезская СОШ», хоккейного корта.  Организовать и провести уборку территории детского сада и прилегающей к ней общественную территорию (10 метров). | 1-30 апреля | МАОУ «Подберезская СОШ»  Степанова Т.Н. |
| 8. | Организовать и провести уборку территории МАУ «Подберезский сельский Дом культуры» и прилегающую к ней общественную территорию по адресу: д.Трубичино, ул. Новая, д.4. | 1-30 апреля | МАУ «Подберезский СДК»,  Филатов А.В. |
| 9. | Организовать и провести уборку территории детской площадки по адресу: ул. Новая, д. №1,3,4,5. | 1-30 апреля | Старшие МКД  Мосин Н.Л., Кузьмин А.В.  Льнявин С.В., Мастепан Т.Я. |
| 10. | Организовать и провести уборку общественной территории по адресу: ул. Новгородская, д.11, ул. Центральная, д.85, 87. | 1-30 апреля | ТОС «Центральный»  МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д. Подберезье  Трофимова М.П., Стегниенко В.А. |
| 11. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба». | до 30 мая | МАОУ «Подберезская СОШ», МАУ «Подберезский СДК», волонтеры, Совет молодежи  Степанова Т.Н., Филатов А.В., Плескачевская А. |
| 12. | Организовать и провести уборку общественной территории по адресу:  ул. Рабочая, д.3,2, ул. Новгородская, д.3А. | 1-30 апреля | Администрация  Вяземская Е.В., Талах Н.Ю. |
| 13. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкции. | 1-30 апреля | КХНР Новгородского района  ТК «Новгородская» |
| **д.Захарьино** | | | |
| 1. | Провести уборку воинского захоронения (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | 30 апреля | Администрация  МАОУ «Подберезская СОШ» филиал д.Захарьино, Совет молодежи, Совет ветеранов,  МАУ «Подберезский СДК» филиал д.Захарьино  Бунина О.Г., Грунина Н.Н. |
| 2. | Организовать и провести уборку гражданских кладбищ д. Захарьино, д. Ямно, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки. | до 30 мая | Администрация  Вяземская Е.В. |
| 3. | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:  – побелить бордюры;  – отремонтировать оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, бельевые площадки;  – очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;  – очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;  – спилить засохшие деревья, кустарники. | 1-30 апреля  22, 23 апреля субботник | Администрация сельского поселения;  Собственники, владельцы, арендаторы жилых помещений МКД |
| 4. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5. | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Руководители предприятий и организаций |
| 6. | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений  Магазин «Трио»  Магазин ИП Довгаль |
| 7. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки  территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки | 1-30 апреля | Администрация  Вяземская Е.В. |
| 8. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Захарьинская ООШ» и прилегающей к ней общественной территории (10 метров от объекта).  Организовать и провести уборку детского сада, прилегающей к ней общественной территории (10метров от объекта). | 30 апреля | МАОУ «Подберезская СОШ» филиал д.Захарьино  Бунина О.Г. |
| 9. | Организовать и провести уборку территории около Захарьинского Дома культуры. | 30 апреля | МАУ «Подберезский СДК «филиал д.Захарьино,  Грунина Н.Н. |
| 10. | Организовать и провести уборку территории детской площадки по адресу: д.Захарьино, ул. Новгородская. | 30 апреля | Активисты, волонтеры, ТОС «Захарьино»  Белавина А.С. |
| 11. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Волхов». | до 30 апреля | МАУ «Подберезский СДК» филиал д.Захарьино  МАУ «Подберезский СДК» филиал д.Захарьино  МАОУ «Подберезская СОШ» филиал д.Захарьино  Бунина О.Г., Грунина Н.Н. |
| 12. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкций. | 1-30 апреля | МУП «КХНР»  ТК «Новгородская» |