**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.03.2022 № 3

д. Трубичино

**О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения**

В целях обеспечения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения:

1. Провести с 01 апреля 2022 года по 01.06.2022 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству, уборке и озеленению территорий Трубичинского сельского поселения.

2. Провести 22.04.2022, 23.04.2022 субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий поселения.

3. Утвердить комиссию по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника в составе:

Вяземская Е.В., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Прошина О.В., заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения;

Талах Н.Ю., главный служащий Администрации Трубичинского сельского поселения;

Митяков Д.Е., ведущий специалист Администрации Трубичинского сельского поселения;

Филатов А.В., директор МАУ «Подберезский сельский дом культуры»;

Янчевская Л.Н., директор МАУ «Трубичинский сельский дом культуры»;

Степанова Т.Н., директор МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);

Алексеев А.В., директор МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) (по согласованию);

 Бунина О.Г., заведующая филиалом МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» филиал д.Захарьино (по согласованию);

Синицын В.А., директор МАОУ «Трубичинская основная общеобразовательная школа» (по согласованию).

 4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения, ответственным по организации работ двухмесячника обеспечить активное участие в субботнике, приведение собственных, прилегающих и закрепленных территорий в надлежащее состояние за счет собственных средств.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трубичинский официальный вестник» и разместить на официальном сайте Трубичинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава сельского поселения С.В. Анкудинов**

Утвержден

распоряжением Администрации

Трубичинского сельского поселения от 31.03.2022 № 3

 **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения**

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за организацию работ |
| --- | --- | --- | --- |
| **д. Трубичино** |
| 1. | Провести уборку воинского захоронения (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | до 1 мая | Администрация МАОУ «Трубичинская ООШ», Совет молодежи, Совет ветеранов, депутатыВяземская Е.В.Синицын В.А.Янчевская Л.Н.Баранова Ф.Г. |
| 2. | Организовать и провести уборку гражданского кладбища д.Витка.Подвоз песка. | до 1 маядо 1 июня | АдминистрацияВяземская Е.В.ИП «Чесноков» |
| 3. | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирныхжилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:– побелить бордюры;– отремонтировать оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, бельевые площадки;– очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;– очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;– спилить засохшие деревья, кустарники. | 22, 23 апреля | Администрация сельского поселения,депутаты Совета депутатов,ТСЖ «Стипенка»ТСН «Альтаир»ТСЖ Трубичино 35/2ТСЖ Трубичино 35-1ООО «Аркада»ООО «Веронда»ООО «Прометей» |
| 4. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров). | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5. | Привести в надлежащее состояние административные здания, производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров). | 1-30 апреля | ООО «Трубичино»ЗАО «Легмашмонтаж»ГОБУЗ «Новгородская центральная районная больница»ТК «Новгородская» |
| 6. | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны (10 метров от объекта). | 1-23 апреля | ООО «Вико»магазин «Тройка»магазин «Мяском»магазин «Дикси»магазин «Градусы»магазин «Околица»супермаркет «Пятерочка»Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки. | 25,26,27 апреля | АдминистрацияВяземская Е.В.ИП «Чесноков» |
| 8. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Трубичинская ООШ», спортивной площадки, детской площадка, зону пруда. Организовать и провести уборку детского сада, прилегающей территории около сквера. | 22 апреля | МАОУ «Трубичинская ООШ»АдминистрацияСиницын В.А.Шеф Ю.А. |
| 9. | Организовать и провести уборку территории около Трубичинского Дома культуры, сквера, детской площадки у д.35, детской площадки у д. 36. | 1-22 апреля | АдминистрацияСовет депутатовМАУ «Трубичинский СДК»ОПС д.ТрубичиноМАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д.ТрубичиноВяземская Е.В., Янчевская Л.Н.,Баранова Ф.Г. |
| 10. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба», карьер д.Витка. | 20 мая | Администрация,МАОУ «Трубичинская ООШ», МАУ «Трубичинский СДК», волонтеры, Совет молодежи,Вяземская Е.В., Янчевская Л.Н.,Синицын В.А. |
| 11. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкции. | 1-30 апреля | КХНР Новгородского районаТК «Новгородская»МУП «Новгородский водоканал |
|  **д.Чечулино** |
| 1. | Провести уборку «Памятного знака» д.Чечулино (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | до 1 мая | МАУ «Чечулинский РЦФ»МАОУ «Чечулинская СОШ», Совет молодежи, Совет ветерановФоменко Э.Г., Алексеев А.В.Никитин Н.М., Зыкина Т.В. |
| 2. | Организовать и провести уборку гражданского кладбища д.Чечулино. Организовать подвоз песка. | до 1 маядо 1 июня | АдминистрацияВяземская Е.В., Прошина О.В. |
| 3. | Провести мероприятия по благоустройству и озеленению у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:– побелить бордюры;Отремонтировать:– скамейки, ограждения;– очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;– очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;– спилить засохшие деревья, кустарники. | 22, 23 апреля | Старшие домов,ООО «Север»,ООО «Выбор» |
| 4. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5. | Привести в надлежащее состояние административные здания, производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним территории (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | ООО «Новгородский бекон»,Чечулинская врачебная амбулатория |
| 6. | Привести в надлежащее состояние здания и прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещенийООО «Трио»супермаркет «Пятерочка»магазин «Красное и белое»магазин «Изобилие»магазин «Хуторок»магазин «Райпо» |
| 7. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Чечулинская СОШ» и прилегающую территорию.Организовать и провести уборку детского сада и прилегающую территорию (10 метров). | 1-30 апреля | МАОУ «Чечулинская СОШ»,Алексеев А.В.,Ефремова И.А. |
| 8. | Организовать и провести уборку территории к МАУ «Чечулинский РЦФ», спортивной площадки, почты. | 17 апреля | Чечулинский РЦФ,МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д.ЧечулиноОПС д.ЧечулиноСовет молодежи,Фоменко Э.Г., Никитин Н.М.Тарасова Т.В., Андреева Н.Е. |
| 9. | Организовать и провести уборку общественных территорий. | 1-30 апреля | Вяземская Е.В.Прошина О.В. |
| 10. | Организовать и провести уборку территории ДШИ «Камертон». | 22 апреля | ДШИ «Камертон»Виноградова Е.Е. |
| 11. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны карьера д.Чечулино. | до 30 апреля | МАОУ «Чечулинская СОШ», волонтеры, Совет молодежи,Алексеев А.В., Никитин Н.М. |
| 12. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкции. | 1-30 апреля | КХНР Новгородского районаТК «Новгородская» |
|  **д.Подберезье** |
| 1. | Провести уборку воинских захоронений (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | до 1 мая | АдминистрацияМАОУ «Подберезская СОШ»,Совет молодежи, Совет ветеранов,ГОБОУ «Школа-интернат №5»Степанова Т.Н., Ткачева Е.Ф.,Делянская Т.А., Савко С.А. |
| 2. | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирныхжилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:– побелить бордюры;– отремонтировать скамейки, ограждения;– очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;– очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;– спилить засохшие деревья, кустарники. | 1-30 апреля | Старшие домовООО «Символ»ООО «Лига»ООО «Статус»ООО «Вече-7» |
| 3. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 4. | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Руководители предприятий |
| 5. | Привести в надлежащее состояние здания и прилегающие к ним общественные территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки, автобусные остановки (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Магазин «у Маргариты»Магазин «Трио»Магазин ИП СергееваСупермаркет «Пятерочка»Супермаркет «Магнит»магазин «Красное и белое»Магазин ИП КирилловаМагазин – ул. Центральная, д.95ОСП д.Подберезье |
| 6. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки общественных территорий. | до 1июня | АдминистрацияВяземская Е.В.Талах Н.Ю. |
| 7. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Подберезская СОШ», хоккейного корта.Организовать и провести уборку территории детского сада и прилегающей к ней общественную территорию (10 метров). | 1-30 апреля | МАОУ «Подберезская СОШ»Степанова Т.Н. |
| 8. | Организовать и провести уборку территории МАУ «Подберезский сельский Дом культуры» и прилегающую к ней общественную территорию по адресу: д.Трубичино, ул. Новая, д.4. | 1-30 апреля | МАУ «Подберезский СДК»,Филатов А.В. |
| 9. | Организовать и провести уборку территории детской площадки по адресу: ул. Новая, д. №1,3,4,5. | 1-30 апреля | Старшие МКДМосин Н.Л., Кузьмин А.В.Льнявин С.В., Мастепан Т.Я. |
| 10. | Организовать и провести уборку общественной территории по адресу: ул. Новгородская, д.11, ул. Центральная, д.85, 87. | 1-30 апреля | ТОС «Центральный»МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д. ПодберезьеТрофимова М.П., Стегниенко В.А. |
| 11. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба». | до 30 мая | МАОУ «Подберезская СОШ», МАУ «Подберезский СДК», волонтеры, Совет молодежиСтепанова Т.Н., Филатов А.В., Плескачевская А. |
| 12. | Организовать и провести уборку общественной территории по адресу:ул. Рабочая, д.3,2, ул. Новгородская, д.3А. | 1-30 апреля | АдминистрацияВяземская Е.В., Талах Н.Ю. |
| 13. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкции. | 1-30 апреля | КХНР Новгородского районаТК «Новгородская» |
|  **д.Захарьино** |
| 1. | Провести уборку воинского захоронения (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности). | 30 апреля | АдминистрацияМАОУ «Подберезская СОШ» филиал д.Захарьино, Совет молодежи, Совет ветеранов,МАУ «Подберезский СДК» филиал д.ЗахарьиноБунина О.Г., Грунина Н.Н. |
| 2. | Организовать и провести уборку гражданских кладбищ д. Захарьино, д. Ямно, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки. | до 30 мая | АдминистрацияВяземская Е.В. |
| 3. | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:– побелить бордюры;– отремонтировать оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, бельевые площадки;– очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;– очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности;– спилить засохшие деревья, кустарники. | 1-30 апреля22, 23 апреля субботник | Администрация сельского поселения;Собственники, владельцы, арендаторы жилых помещений МКД |
| 4. | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5. | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров от объекта) | 1-30 апреля | Руководители предприятий и организаций |
| 6. | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки (10 метров от объекта). | 1-30 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещенийМагазин «Трио»Магазин ИП Довгаль |
| 7. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировкитерриторий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки | 1-30 апреля | АдминистрацияВяземская Е.В. |
| 8. | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Захарьинская ООШ» и прилегающей к ней общественной территории (10 метров от объекта).Организовать и провести уборку детского сада, прилегающей к ней общественной территории (10метров от объекта). | 30 апреля | МАОУ «Подберезская СОШ» филиал д.Захарьино Бунина О.Г. |
| 9. | Организовать и провести уборку территории около Захарьинского Дома культуры. | 30 апреля | МАУ «Подберезский СДК «филиал д.Захарьино,Грунина Н.Н. |
| 10. | Организовать и провести уборку территории детской площадки по адресу: д.Захарьино, ул. Новгородская. | 30 апреля | Активисты, волонтеры, ТОС «Захарьино»Белавина А.С. |
| 11. | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Волхов». | до 30 апреля | МАУ «Подберезский СДК» филиал д.Захарьино МАУ «Подберезский СДК» филиал д.ЗахарьиноМАОУ «Подберезская СОШ» филиал д.Захарьино Бунина О.Г., Грунина Н.Н. |
| 12. | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкций. | 1-30 апреля | МУП «КХНР»ТК «Новгородская» |