Утвержден

распоряжением Администрации Трубичинского сельского поселения

от 02.04.2019 № 9

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Трубичинского сельского поселения

| д.Трубичино |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| 1. | Провести уборку воинского захоронения (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности) | 24 апреля | Администрация МАОУ «Трубичинская ООШ», Совет молодежи, Совет ветеранов Синицын В.А. Макарова Е.Л. Андреева Л.И. |
| 2 | Организовать и провести уборку гражданского кладбища д.Витка, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки | до 1 мая | Администрация Вяземская Е.В. |
| 3 | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий: -побелить бордюры; отремонтировать: -мусорные контейнеры - оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, бельевые площадки; -очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды; -очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности - спилить засохшие деревья, кустарник | 24 апреля | Администрация сельского поселения; ТСЖ «Стипенка» ТСН «Альтаир» ТСЖ Трубичино 35/2 ООО Трубичино 35-1 ООО «Аркада» ООО «Веронда» ООО «Норд» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров) | 24 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5 | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров) | 24 апреля | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки (10 метров) | 24 апреля | ООО «Вико» магазин «Тройка» Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки | 24 апреля | Администрация Вяземская Е.В. |
| 8 | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Трубичинская ООШ», спортивной площадки, детской площадка, зону пруда. Организовать и провести уборку детского сада, прилегающей территории около сквера | 24 апреля | МАОУ «Трубичинская ООШ» Администрация Задеварсис И.В. Синицын В.А. Вяземская Е.В. |
| 9 | Организовать и провести уборку территории около Трубичинского Дома культуры, сквера | 24 апреля | МАУ»Трубичинский СДК», ОПС д.Трубичино, МАОУ «Трубичинская ООШ» Администрация МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д.Трубичино Вяземская Е.В. Вильковская Е.А. Задеварсис И.В . |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Организовать и провести уборку территории детской площадки (рядом с котельной) | 24 апреля | Администрация магазин «Тройка» Аптека Вяземская Е.В. Васильева Н.С Андреев Г.А. |
| 11 | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба» | до30 мая | МАОУ «Трубичинская ООШ» МАУ «Трубичинский СДК», волонтеры, Совет молодежи Вильковская Е.А. Синицын В.А. Макарова Е.Л. |
| д.Чечулино |  |  |  |
|  | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| 1. | Провести уборку « Памятного знака» д.Чечулино (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности) | до 7 мая | МАУ «Чечулинский РЦФ» МАОУ «Чечулинская СОШ», Совет молодежи, Совет ветеранов Фоменко Э.Г. Алексеев А.В. Кузьмичев Д.Ю. Окулова Г.Г. |
| 2 | Организовать и провести уборку гражданского кладбища д.Чечулино, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки | до 28 апреля | Администрация Вяземская Е.В. Прошина О.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Провести мероприятия благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий: -побелить бордюры; отремонтировать: -мусорные контейнеры - оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, -очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды; -очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности - спилить засохшие деревья, кустарник | 25 апреля | Старшие домов ООО «Север» ООО «Выбор» |
| 4 | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров) | 25 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5 | Привести в надлежащее состояние административное здание, производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним территории (10 метров) | 25 апреля | ООО «Новгородский бекон» Чечулинская врачебная амбулатория |
| 6 | Привести в надлежащее состояние здания и прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки, (10 метров) | 25 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки общественных территорий ( торф, песок) | 25 апреля | Администрация Вяземская Е.В. |
| 8 | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Чечулинская СОШ» и прилегающую территорию, стадион. Организовать и провести уборку детского сада и прилегающую территорию (10 метров) | 25 апреля | МАОУ «Чечулинская СОШ» Алексеев А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Организовать и провести уборку территории к МАУ « Чечулинский РЦФ», спортивной площадки, почты | 25 апреля | Чечулинский РЦФ, МБУ «ФСЦ» ОПС д.Чечулино, Совет молодежи, Фоменко Э.Г. Кузьмичев Д.Ю. Тарасова Т.В. Андреева Н.Е. |
| 10 | Организовать и провести уборку общественных территорий | 25апреля | Вяземская Е.В. Прошина О.В. |
| 11 | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные сооружения Организовать и провести уборку территории котельной | 25 апреля | ТК «Новгородская» |
| 12 | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные сооружения. Организовать и провести уборку территории КНС и помещение по адресу: ул.Царева, д.19 | 25 апреля | МУП «КХНР» Паль В.К. |
| 13 | Организовать и провести уборку территории ДШИ «Камертон» | 27 апреля | ДШИ «Камертон» Виноградова Е.Е. |
| 14 | Организовать и провести уборку прибрежной зоны карьера д.Чечулино | до 30 мая | МАОУ «Чечулинская СОШ., волонтеры, Совет молодежи Алексеев А.В. Кузьмичев Д.Ю. |
| д.Подберезье |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| 1. | Провести уборку воинских захоронений (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности)) | до 7 мая | Администрация МАОУ «Подберезская СОШ», Совет молодежи, Совет ветеранов ГОБОУ «Школа-интернат №5» Степанова Т.Н. Ткачева Е.Ф. Сугоровская В.Н. |
| 2 | Организовать и провести уборку гражданских кладбищ д.Подберезье, д.Тютицы, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки | до 1 мая | Администрация Вяземская Е.В. Талах Н.Ю. |
| 3 | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий: -побелить бордюры; отремонтировать: -мусорные контейнеры - оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, -очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды; -очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности - спилить засохшие деревья, кустарник | 26 апреля | Старшие домов ООО «Символ» ООО «Лига» ООО»Статус» ООО «Вече-7» |
| 4 | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров) | 26 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5 | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров) | 26 апреля | Руководители предприятий |
| 6 | Привести в надлежащее состояние здания и прилегающие к ним общественные территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки, автобусные остановки (10 метров) | 26 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки общественных территорий ( торф, песок) | 26 апреля | Администрация Вяземская Е.В. Талах Н.Ю. |
| 8 | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Подберезская СОШ», хоккейного корта. Организовать и провести уборку территории детского сада и прилегающей к ней общественную территорию (10 метров) | 26 апреля | МАОУ «Подберезская СОШ» Степанова Т.Н. |
| 9 | Организовать и провести уборку территории МАУ « Подберезский сельский Дом культуры» и прилегающую к ней общественную территорию по адресу: д.Трубичино, ул.Новая, д.4 | 26 апреля | МАУ «Подберезский СДК», Майорова Н.В. . |
| 10 | Организовать и провести уборку территории детской площадки по адресу: ул.Новая, дд. №1,3,4,5 | 26 апреля | Старшие МКД Мосин Н.Л., Серегин В.М. Льнявин С.В., Мастепан Т.Я. |
| 11 | Организовать и провести уборку общественной территории по адресу: ул.Новгородская, д.11, ул.Центральная, д.85, 87 | 26 апреля | ТОС «Центральный» МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» филиал №23 Подберезье Трофимова М.П. Стегниенко В.А. |
| 12 | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба» | до 30 мая | МАОУ «Подберезская СОШ», МАУ «Подберезский СДК», волонтеры, Совет молодежи Степанова Т.Н. Майорова Н.В. Плескачевская А. |
| 13 | Организовать и провести уборку общественной территории по адресу: ул.Рабочая, дд.3,2 ул.Новгородская, д.3А | 26 апреля | Администрация Вяземская Е.В. Талах Н.Ю. |
| д.Захарьино |  |  |  |
| д.№ п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| 1. | Провести уборку воинского захоронения (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности) | 30 апреля | Администрация МАОУ «Захарьинская ООШ», Совет молодежи, Совет ветеранов МАУ«Захарьинский СДК» Васильева А.В. Грунина Н.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Организовать и провести уборку гражданских кладбищ д., Захарьино, д.Ямно, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки | до 1 мая | Администрация Вяземская Е.В. |
| 3 | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий: -побелить бордюры; отремонтировать: -мусорные контейнеры - оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения; -очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды; -очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности - спилить засохшие деревья, кустарник | 30 апреля | Администрация сельского поселения; |
| 4 | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров) | 30 апреля | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5 | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров) | 30 апреля | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки (10 метров) | 30 апреля | Индивидуальные предприниматели, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки | 30 апреля | Администрация Вяземская Е.В. |
| 8 | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Захарьинская ООШ» и прилегающей к ней общественной территории ( 10 метров). Организовать и провести уборку детского сада, прилегающей к ней общественной территории (10метров) | 30 апреля | МАОУ «Захарьинская ООШ» Васильева А.В. |
| 9 | Организовать и провести уборку территории около Захарьинского Дома культуры | 30 апреля | МАУ «Захарьинский СДК», МАОУ «Захарьинская ООШ» МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» д.Захарьино Грунина Н.Н. Козлова О.Ю. Васильева А.А. |
| 10 | Организовать и провести уборку территории детской площадки по адресу: д.Захарьино, ул.Новгородская | 30апреля | Активисты, волонтеры, Белавина А.С. |
| 11 | Организовать и провести уборку прибрежной зоны реки «Питьба» | до30 мая | МАУ «Захарьинский СДК», МАОУ «Захарьинская ООШ» Васильева А.В. Грунина Н.Н. |
| 12 | Обследовать и привести в надлежащее состояние инженерные конструкций. | 24 апреля | МУП «КХНР» ТК «Новгородская» |